爱游小程序设计项目第四次全体会议纪要

一、时间地点

会议召开时间:2023年12月1日下午3:00 教六310

二、参会人员

李昊阳、黄育锋、陈芋彤 - 项目小组成员

三、会议议程

总体设计报告各部分进展汇报

下一步工作安排讨论

其他事项

四、会议内容

李昊阳给大家汇报了项目总体设计报告的整体进展,主要包括引言、总体设计两大块内容,具体涉及需求规定、系统结构、接口设计等方面的编写工作。

黄育锋汇报了他主要负责的系统数据结构设计和出错处理设计两部分的进展,包括完成了E-R图绘制、数据库表格设计和出错处理策略的制定。

陈芋彤回顾了她负责的接口设计和运行设计部分,这两部分凸显了软件系统的客户观点,她结合项目实际,设计了与用户和外部系统交互的接口,以及软件的运行模块、控制流程等。

在下一步工作安排讨论中,大家明确了各自的任务分工,李昊阳负责完善用户界面原型设计并准备会议文档;黄育锋完成业务流图和实体联系图的绘制工作;陈芋彤主攻HIPO图设计。所有文档需在12月3日前完成。

五、会议记录

记录:李昊阳

日期:2023年12月3日